Договор подряда № ____________

г. Москва  					                                    		«__» _______ 2015 г.

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального _________________________________, действующего на основании Устава, c одной стороны, , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на погружение (забивке) свай по строительству: ___________________________________________________________ (далее – «Объект») в полном объеме в соответствии с Договором, требованиями СНиП, других нормативных актов и условиями настоящего Договора, а так же проектной документацией с поэтапным подписанием актов о приемке выполненных работ (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего Договора.

  - Подрядчик выполняет поставку одной сваебойной установки своими силами за счет Заказчика, обеспечивает инструментами, расходными материалами, предоставляет все необходимые для выполнения работ по устройству свайного поля в полном объеме.

  - Подрядчик приступает к работам, указанным в п.1.1. настоящего Договора с ___ ___________ 2015 года, при условии передачи строительной площадки для производства работ, исполнения обязательств по оплате авансовых платежей Заказчиком, предусмотренных п.2.7. настоящего Договора, а также проектную документацию стадии «РД» со штампом «В производство работ»

  - Срок производства работ определяются Сторонами в Приложении № 1 и составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты начала производства работ (График производства Работ), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Сдача-приемка работ осуществляется  поэтапно. Под этапом для целей  настоящего Договора принимается объем работ, выполненный Подрядчиком за календарный  месяц, либо иной период времени,  подтвержденный промежуточным Актом выполненных  работ и Актом выполненных  работ (форма КС-2)  и Справкой  о стоимости выполненных  работ (форма КС-3),  представленных Заказчику.

- Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Ориентировочная стоимость работ по настоящему Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей ноль копеек, в том числе НДС 18% - 152 542 рубля 40 копеек и определяется Сторонами в Приложении № 2 (Протокол о согласовании договорной цены), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Окончательная стоимость по настоящему Договору определяется по фактически выполненным объемам работ.

2.3. Цена работ может быть изменена в случае, если Стороны договорятся о применении иных материалов, чем те, которые указаны в рабочей документации и настоящем Договоре.

2.4. В стоимость работ по Договору включены затраты Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору: заработная плата оператора копровой установки, ГСМ, стоимость оборудования, инструментов и расходных материалов.

2.5. В стоимость работ по погружению железобетонных свай не входит устройство лидерных  скважин, срубка голов свай и устройство временных дорог и площадок под копровую технику.

2.6. Оплате подлежит проектная длина свай независимо от глубины их погружения.

2.7. Сроки оплаты работ  согласовываются Сторонами в Приложении №3 (Порядок оплаты), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.8. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ. Датой платежа по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае задержки поступления денежных средств на счет Подрядчика свыше трех банковских дней, Стороны предпримут меры по установлению причин задержки и их устранению.

- Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1.	Выдать Подрядчику проектную документацию стадии «РД» со штампом "К производству работ" по акту приема-передачи.

3.1.2. Обеспечить технический и авторский надзор на Объекте, при условии ведения Подрядчиком совместно с Заказчиком соответствующей документации, подтверждающей ведение технического и авторского надзора, если иное не установлено Сторонами.

3.1.3. Обеспечить Подрядчика геодезическим сопровождением и ИТР (Инженерно-технический работник). Вести всю исполнительную документацию, в т.ч. Акты скрытых работ.

3.1.4. Обеспечить передачу Подрядчику точек подключения к электрическим сетям.

3.1.5. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.6. Отправить Подрядчику ответ на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в проектной документации, в течение 10 (десяти) дней с момента получения Заказчиком соответствующего сообщения Подрядчика. При этом Подрядчик выполняет дополнительные работы, не учтенные ранее выданной проектной документацией, после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

3.1.7. Передать по Акту Подрядчику строительную площадку в надлежащем качестве.

3.1.8. В случае просрочки Заказчиком передачи подготовленной для  производства работ площадки и просрочки выполнения п. 2.7. Подрядчик вправе перенести срок начала производства работ на соответствующее количество дней просрочки.

3.1.9.  Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, а также выполненных работ на территории строительной площадки от начала выполнения работ и до даты подписания Сторонами Акта приемки Объекта.

3.1.10 Поставлять и подавать к сваебойной установки сваи  темпами, обеспечивающими бесперебойную работу сваебойного оборудования.

3.1.11. Обеспечить своего уполномоченного представителя на Объекте, подтвержденный приказом.

3.1.12. В случаи простоя маш./механизмов по вине Заказчика, более 3-х (трех) маш./смены, Заказчик обязан подписать Акт простоя, либо дать мотивированный отказ в письменном виде в течение 2 рабочих дней. В случаи не подписания Акта, Подрядчик оставляет за собой право приостановить работы, до полного решения разногласий.

3.1.13. Обеспечить Подрядчика временными дорогами и площадками с твердым покрытием для перемещения копровых установок по котловану.

3.1.14. При необходимости осуществляет вырубку и выемку мусора, мешающего погружению свай.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1.  Осуществлять контроль за выполнением работ с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиям Договора.

3.2.2. Вносить такие изменения в Работы, которые, по мнению Заказчика, необходимы, путем направления Подрядчику письменного распоряжения на выполнение таких измененных работ, в том числе: сократить или увеличить объем Работ.

3.2.3. В случае увеличения объема Работ, Сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему Договору по фиксированным расценкам забивки свай, прописанным в протоколе согласования договорной цены.

3.2.4. В случае если Заказчик внес изменения, которые повлияют на изменение объемов Работ, что приведет к уменьшению общей суммы Договора, то общая сумма Работ должна быть соответственно изменена, о чем между Сторонами должно быть подписано Дополнительное соглашение к настоящему Договору. В дополнительном соглашении должны быть указаны размер изменения общей суммы Работ, измененную дату окончания срока производства Работ.

3.2.5. Осуществлять другие права и обязанности Заказчика, предусмотренные условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

- Права и обязанности Подрядчика

4.1. 	Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все Работы,  предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат Работ Заказчику путем подписания промежуточным Актом выполненных  работ и Актом выполненных  работ (форма КС-2)  и Справкой  о стоимости выполненных  работ (форма КС-3),  представленных Заказчику.

4.1.2. Выполнить Работы в полном объеме и в полном соответствии с проектной документацией, требованиями Строительных Норм и Правил, с гарантией, что качество оборудования, комплектующих изделий, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество;

4.1.3. Предоставить Заказчику счета-фактуры с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством РФ в течение 3 (трех) дней после подписания Актов сдачи-приемки выполненных Работ по этапу.

4.1.4. Соблюдать инструкции Заказчика по охране Объекта. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли Объекта.

4.1.5.  Принять от Заказчика по акту точки подключения временных инженерных сетей и обеспечить их сохранность в период выполнения работ.

4.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ и/или иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. поставить на Объект все необходимые для выполнения работ оборудование, и осуществить их приемку.

4.1.8. в срок, указанный Заказчиком устранить за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантийного срока;

4.1.9. обеспечить систематическую, а по завершении Работ окончательную уборку рабочих мест на Объекте и строительной площадке от строительного и иного мусора;

4.1.10. не передавать строящийся  или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектную или иную документацию на его строительство или отдельной его части третьей стороне без письменного разрешения/поручения Заказчика;

4.1.11.	выполнять требования Службы контроля Заказчика в части обеспечения пропускного режима и правил внутреннего распорядка;

    - исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если  такие требования не противоречат предмету настоящего Договора;

4.1.13 выполнить все действующие нормы и правила охраны труда, техники безопасности и охранно-пожарной безопасности и обеспечить рабочих, выполняющих работы на Объекте, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н);

4.1.14 самостоятельно нести ответственность по технике безопасности и за  привлечение иностранной рабочей силы (при наличии таковой) в соответствии с действующим законодательством РФ;

4.1.15 обеспечить рабочих, выполняющих работы, бытовыми помещениями согласно СП 44.13330.2011 (утвержденных приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010гю № 782);

    - обеспечить возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.1.17 Предоставить Заказчику приказы на ответственных лиц в рамках исполнения настоящего Договора.

4.1.18 осуществлять другие права и обязанности Подрядчика, предусмотренные условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

- Порядок сдачи-приемки выполненных Работ

  - Факт выполнения Подрядчиком  и приемки Заказчиком  выполненных работ по этапу, предусмотренных Договором, подтверждается оформлением (подписанием и проставлением оттиска печати) Сторонами за соответствующий отчетный период промежуточного Акта и Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3. Указанные акты предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания Подрядчиком Работ по соответствующему этапу, при этом Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру на выполненный объем работ по этапу.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных Договором, подписывает Акт по форме  КС-2, Справку по форме КС-3 или отказывается полностью или частично от подписания указанных Актов и предоставляет Подрядчику сообщение об отказе с указанием места и времени составления Рекламационного Акта.

  - В случае если Заказчик в течение 10-ти календарных дней не передаст Подрядчику подписанные акты и справки формы КС-2 и КС-3 или мотивированный отказ, акты и справки формы КС-2 и КС-3 считаются подписанными и подлежат оплате.

  - В случае, если при приемке работ согласно Договора Заказчиком будет обнаружены дефекты в работах выполненных Подрядчиком по данному договору, Заказчиком и Подрядчиком составляется рекламационный акт в котором указывается обнаруженное несоответствие или поломка, определяется, по чьей вине  произошло данное несоответствие или поломка. Срок устранение дефекта – не более 10 рабочих дней с даты подписания рекламационного акта, если сторонами не согласовано иное.

  - В  случае, если Подрядчик уклоняется от явки для составления рекламационного акта, а именно не является более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика, или в вышеуказанный срок не мотивированно отказывается от подписания рекламационного акта, то последний имеет право составить самостоятельно рекламационный акт в одностороннем порядке, который будет иметь силу для обоих Сторон, и применить к Подрядчику штраф в размере 1 % от стоимости настоящего  Договора.

  - При нарушение сроков устранения дефектов, в в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора Заказчик имеет право применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненного объема по Договору за каждый день просрочки.

6. Гарантии качества выполненных Работ

6.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП, условиями настоящего Договора. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

7. Ответственность Сторон

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение срока окончания работ по Договору согласно Графику производства работ, Заказчик  вправе взыскать  с Подрядчика пеню в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки до фактического исполнения Подрядчиком нарушенных обязательств.

7.3. За несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ Заказчик оплачивает штраф из расчета 0,1% от несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, принятых ими по настоящему Договору.

7.5. При задержке в выдаче рабочей документации, необходимой для начала производства работ, или задержки передачи строительной площадки по каждому отдельному искусственному сооружению, срок выполнения работ соответственно увеличивается на количество дней, на которые была произведена вышеуказанная задержка.

7.6. В случае простоя механизмов, а/транспорта, людей по вине Заказчика, более 5 (пяти) дней, Подрядчик вправе снять механизмы и людей с Объекта и изменить срок окончания работ по настоящему Договору пропорционально времени простоя. Так же может выставить счет на простой механизмов, согласно подписанного Акта простоя.

7.7. В случае простоя оборудования, по вине Заказчика, более 3 (трех) маш./смен, простой оформляется актом, и время простоя оплачивается Заказчиком из расчета 30 000,00 руб. за 1 (одну) маш./смену простоя сваебойной установки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, которые явились следствием действия непреодолимой силы, обстоятельств чрезвычайного характера или невыполнения своих обязательств третьими лицами, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить различными мерами. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. К числу форс-мажорных обстоятельств по настоящему Договору относятся: наводнение, землетрясение и иные природные стихийные бедствия, которые Стороны не могли предотвратить разумными мерами, а также решения и нормативные акты, принятые законодательными и исполнительными органами власти или управления на территории РФ, после подписания настоящего Договора и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно (любыми средствами связи) сообщить другой Стороне о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9. Порядок изменения и расторжение Договора

9.1. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в т.ч. увеличения сроков окончания строительства, либо отставания от графика производства работ более чем на 2 (Две) недели или несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, путем письменного уведомления Подрядчика.

9.2. При расторжении Договора в одностороннем порядке в соответствии с настоящим Договора, Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о его расторжении за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

9.3. При расторжении Договора Подрядчик обязан:

- вернуть Заказчику денежные средства, полученные им по Договору в качестве аванса и не подтвержденные фактически выполненными работами, в течение 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

- в 10-ти дневный срок освободить строительную площадку, передать Заказчику исполнительную документацию и выполнить другие действия согласно Договору.

9.4. При досрочном расторжении Договора Заказчик обязан в 5-дневный срок произвести окончательные расчеты с Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Стороны пришли к соглашению, что любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие или касающиеся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, незаключенности подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Прочие условия

11.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

11.3. Любые уведомления и сообщения по Договору осуществляются в письменной форме в виде заказного письма или курьерской доставки получателю по адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон».

11.4. Уступка прав требования по настоящему Договору  Подрядчиком,  не допускается без получения письменного согласия Заказчика.

11.5. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.7. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

11.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- График производства Работ – Приложение № 1;

- Протокол согласования Договорной цены – Приложение № 2;

- Порядок оплаты - Приложение №3.

Реквизиты и подписи Сторон:

| Генеральный директор _________________ М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору подряда № _________________

от «__» __________ 2015 г.

График производства работ

|  | Общее ко-во, шт. | Март |
| --- | --- | --- |
| Мобилизация, монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погружение свай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: График составлен из расчета 8 (восьми) часовой рабочей смены.

* Согласование работы, связанные с шумовыми работами входит в обязанности Заказчика.

| Генеральный директор _________________ М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору подряда № ____________

от «__» ___________ 2015 г.

Протокол согласования договорной цены

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, c одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, c другой стороны, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», удостоверяем, что  Сторонами достигнуто Соглашение  о величине договорной стоимости на работы по погружению свай на объекте по адресу: _____________________________________________________________, в размере  ______ рублей за 1 метр погонный забивка вертикальных свай.  Работы выполняет  1  копровая установка. Перебазировка одной копровой установки на объект и с объекта составляет  __________________ рублей.

| № п/п | Виды работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. (с учетом НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забивка вертикальных свай сечением 30 х 30., (без стоимости свай, без стоимости разгрузки, приемка и подачи свой в зону работы копровой установки, без стоимости срубки, размочаливания и вывоза оголовков свай) | п. м. |  |
| 2 | Динамическое испытание сваи | 1 свая |  |
| 3 | Статическое испытание сваи | 1 свая |  |
| 4 | Перебазировка на объект и обратно копровой установки Junttan PM 20LC / PM 25 HD | 1 ед. |  |

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Настоящее Приложение №2 является неотъемлемой частью договора   № _______________

| Генеральный директор _________________ М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда № ____________

от «__» ___________ 2015 г.

Порядок оплаты

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, c одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», пришли к соглашению о том, что оплата работ по Договору подряда № __________________  от «____» ________ 2015 г. будет производиться в следующем порядке:

  - Аванс в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере 91 525,43 рублей, - оплачивается Заказчиком после подписания Сторонами вышеуказанного договора и всех приложений к нему и получения Подрядчиком счета на оплату. В течение 5-ти дней с даты оплаты аванса Субподрядчик обязан передать Подрядчику счет-фактуру на сумму оплаченного последним авансового платежа.

  - Расчет за выполненные работы производится поэтапно за каждые 15 (пятнадцать) дней в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

1.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, обязуется подписать и возвратить их Подрядчику.

1.4. Платежи за выполненные Подрядчиком работы производятся Заказчиком в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания форм №КС-2, №КС-3 обеими сторонами. Заказчик  оплачивает стоимость работ в размере 100% (Сто процентов)   от стоимости,  указанной  в  соответствующей Справке по форме КС-3 с учетом вычета аванса.

1.5. Платежи за проведение Подрядчиком испытаний (динамических и статических) Заказчик производит после забивки пробных свай в течение 3 (трех) рабочих дней в размере 100% (Сто процентов)   от стоимости,  указанной  в Приложение №1 (Протокол о согласовании договорной цены) договора подряда № ___________ от __ __________ 2015г. на основании выставленного счета.

1.6. Заказчик вправе производить авансовые платежи Подрядчику по Договору в ином порядке, не определенном  в п. 1.1. настоящего Приложения. Авансовыми платежами будут считаться все платежи по Договору до окончательного выполнения Работ Подрядчиком по этапу и подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных Работ по этапу.

| Генеральный директор _________________ М.П. |  |
| --- | --- |